TEC DE COSTA RICA – ESCUELA DE COMPUTACIÓN

IC-7841 PROYECTO DE ING DE SOFTWARE

Prof. Dr. Jaime Solano Soto

# MINUTA CON EL USUARIO

# Semana: 11

| Proyecto:E-park | Fecha:4/5/2026 |
| --- | --- |
| Grupo: 8 | Lugar: Modalidad Virtual (Discord) |

# PARTICIPANTES

| Estudiante coordinador: Marco Antonio Gonzalez Gonzalez | Firma estud |
| --- | --- |
| Nombre estudiante: Daniel Liao Huang | Firma estud |
| Nombre estudiante: Isaac Van Der Bom Lopez | Firma estud |
| Nombre estudiante: Mathias Víquez Leiva | Firma estud |

- Agenda de la reunión

  - Revisar cuestiones organizativas y técnicas del proyecto

- 2 -

- Problemas tratados

- Se discutió la complejidad del módulo de parqueo activo y la forma en que se visualizará el tiempo restante y el costo acumulado dentro de la aplicación.

- Se analizaron posibles dificultades relacionadas con la simulación del sistema de pagos, definiendo que el prototipo únicamente mostrará el flujo visual sin implementar transacciones reales.

- Se presentó la necesidad de separar claramente las funcionalidades del conductor y del administrador municipal para evitar confusión en la navegación.

- Se conversó sobre la integración de funcionalidades nativas de Android como geolocalización y notificaciones push dentro del prototipo.

- Se identificó que el historial offline puede generar complejidad adicional en la implementación final, por lo que inicialmente se representará únicamente mediante mockups visuales.

- Acuerdos

- Se definió que el prototipo de la aplicación será interactivo y enfocado en representar los flujos principales del sistema sin implementar funcionalidades reales.

- Se acordó dividir el trabajo del equipo en módulos: interfaz del conductor, interfaz del administrador, documentación y diseño de navegación.

- Se aprobó utilizar un diseño basado en Material Design para mantener consistencia con aplicaciones Android nativas.

- Se acordó priorizar inicialmente los flujos críticos del sistema, especialmente el inicio de sesión de parqueo, consulta de sesiones activas y gestión de pagos.

- Se estableció que las funcionalidades relacionadas con geolocalización, notificaciones push y modo offline serán representadas mediante simulaciones visuales dentro del prototipo.

- Se acordó mantener una línea gráfica minimalista y consistente para facilitar la experiencia de usuario y mejorar la navegación entre pantallas.

- Se definió que el módulo del conductor tendrá prioridad durante las primeras etapas del prototipo debido a que concentra la mayor cantidad de interacciones del sistema.

- Asuntos pendientes

  - Validación de prototipos

- Anexo Tablero Kanban